Estos son los WS que deben publicar LAS instituciones.

| METODO | ACTORES | TIPO | INSTITUCION | ESTADO | OBJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ConsultarDUCAS | DGA-SCG | DGA Provee y SCG Consume | DGA | FINALIZADO, EN PRUEBAS. PENDIENTE ACTUALIZACION CONFORME A ULTIMAS REUNIONES. | Obtener documentos relacionados al medio de transporte a partir de los datos obtenidos de forma automática. |
| procesarDUCAS | DGA-SCG | DGA Provee y SCG Consume | DGA | FINALIZADO, EN PRUEBAS. PENDIENTE ACTUALIZACION CONFORME A ULTIMAS REUNIONES | Obtener selectividad final a partir de los documentos relacionados al medio de transporte. |
| SalidadeAduana | SCG-SCG | DGA Provee y SCG Consume | DGA | PENDIENTE, CONFORME A ULTIMAS REUNIONES | Envió por parte del SCG a DGA de la confirmación de salida del MT. |
| requestDGME_Anguiatu | DGME-SCG | DGME Provee y SCG Consume | DGME | FINALIZADO, EN PRUEBAS. PENDIENTE PRUEBA Y CONFIRMACION EN CAMPO. | Obtener selectividad relacionada al motorista y del MT por parte de la DGME. |
| requestMAG | MAG-SCG | MAG Provee y SCG Consume | DGA | PENDIENTE. REUNION PROGRAMADA PARA EL PROXIMO LUNES 21 DE SEPTIEMBRE ENTRE MAG, DGA Y SCG | Obtener selectividad final a partir de los documentos relacionados al medio de transporte. |